**Official project name** : Hi Work application

**Project sponsor**:

**Project manager**: Mohammed Mustafa

**Purpose of the project**:

تسهيل العثور علي فرص العمل ومساعدة الشركات والاشخاص للعثور علي موظف مؤهل للعمل معهم او أنجاز خدمة معينة لهم.

**Business case**

* تسجيل حساب : يقوم المستخدم بانشاء حساب خاص به حيث يقوم بتسجيل جميع البيانات المطلوبة منه حتي يستطيع استخدام التطبيق .
* تقديم عروض الوظائف : يقوم المستخديمين الذين يبحثون عن ناس لتوظيفهم معهم للعمل بتقديم عرض للوظيفة به جميع معلوماتها والاوراق القانونية التي تثبت انك مسئول معتمد والمتطلبات التي يحتاجونها في الموظف .
* عملية البحث عن الوظيفة : يبحث المستخدمون عن العمل عن طريق وضع المحافظة والمنطقة التي يبحث فيها عن العمل ونوع العمل والمؤهلهم او غير مؤهل ان كان ليس لديه مؤهل ويبحث حتى يجد العمل المناسب له .
* تقديم طلبات للوظائف : يقوم المستخديمين الذين وجدوا الوظائف المناسبة لهم بتقديم طلب لصاحب العمل به جميع معلومات والمتطلبات التي يبحث عنها وطلباتك .
* الدردشة : بعد تقديم العرض وتقديم الطلبات يقوم صاحب العمل باختيار الشخص المناسب او اكتر ويتحدثون داخل التطبيق عن الطلبات التي يحتاجها الطرف من الطرف الاخر حتي يتفقها ويحصل علي العمل او يختار شخصا غيره مناسب .

**Key deliverables**

سوف يعمل تطبيق .................. علي منصتي الهاتف سواء كان اندرويد او ايفون والمتصفح .

**Project milestones**

* استلام جميع المستلزمات المطلوبة من الراعي وتجهيزها لبدأ العمل في 22/9/2023
* بدأ تحديد اعمال كل شخص علي مدار العمل والبدأ في التطبيق في 1/10/2023
* يتم عمل جدولة للمشروعات والاجزاء علي فترات زمنية في 6/10/2023
* الانتهاء من تصميم التطبيق والبدأ بالبرمجة في 28/10/2023
* الانتهاء من النسخة المبدائية القابلة للتعديل في 5/5/2024
* اختبار النسخة وتقديمها للراعي لرؤيتها إن كانت تحتاج للتعديل ام لا في 15/5/2024
* اختبار النسخة النهائية وحل المشاكل التي واجهتها في 6/8/2024
* تقديم النسخة النهائية للراعي لتجربتها في 25/8/2024
* إصدار النسخة النهائية من التطبيق للجميع للاستخدام في 5/9/2024

**Project resources**

* Staff : 2 android developers ,2 IOS developers , 2 web developer
* Hardware : 6 laptops , 1 android , 1 ios , 1 server
* Software : Software licenses (Editors : phpstorm , ….)

**Budget**

* ميزانية المشروع هي 60000 جنيه مصري

**Constraints**

* this project must be delivered within the specified budget .
* This project must be delivered on 25/8/2024
* Any laptops or computers needed must be bought from dell company
* تجهيز مكان مجهز بجميع الامكانيات لمساعدة في الانتهاء من العمل
* في حالة تعديل واضافة الكثير من الاضافات يتم اضافة مبلغ اضافية للميزانية
* بعد الانتهاء من التطبيق يتم تسليم جميع الاجهزة والمستلزمات التي تخص الراعي إليه
* اجازة كل يوم جمعة إلا إذا كان هناك عمل متأخر عن موعده
* يجب ان يكون هناك جدولة للاعمال ويتم الاتفاق عليها
* الاستجابة الراعي لطلبات مدير المشروع اثناء العمل في التطبيق

**Assumptions**

* will get all resources required.
* All important stakeholders will come to the specified meetings.
* All team members continue to the end of the project
* في حالة غياب احد العاملين علي المشروع استكمال باقي المشروع حتى ياتي ويستكمل الاجزائه المتروكة
* في حالة حدوث خلل في الاجهزة علي الراعي ان يتعامل مع المشكلة ويحضر اجهزة اخرى وإن كان الخطئ من العامل يتحمل تكلفته
* في حالة حدوث اعطال تضر المشروع لا دخل لها بالعاملين علي الراعي التدخل بسرعة لحلها

**High level risks**

* عدم تحقيق الانتشار المطلوب للتطبيق
* اكتشاف ثغرات
* اختراق التطبيق والخطورة علي بيانات المستخدمين
* انسحاب احد اعضاء الفريق
* الاشخاص المخادعين المحتالين